Eliminar este texto y colocar los datos de la hoja de presentación, deberá contener el nombre del sistema en la cabecera y los datos de contacto al pie, con un diseño atractivo.

<HOJA DE PRESENTACIÓN>

Crear un sistema de punto de venta fácil y claro que nos ayude a cobrar rápido, tener la lista de productos al día y revisar lo que se vendió en el turno para llevar un mejor control en la papelería.

OBJETIVO

Como equipo, implementaremos un sistema para el control diario de la papelería familiar, el cual integrará un módulo de cobro rápido para calcular totales y cambios de forma adecuada, un inventario dinámico categorizado por secciones (cuadernos, mercería, artículos escolares) con descuento automático de existencias y alertas oportunas de stock bajo, acceso seguro mediante contraseñas individuales para cada integrante, y la capacidad de generar e imprimir reportes de ventas al final de la jornada con los datos de ingresos, productos más vendidos y corte de caja del día.

ALCANCES

Nos vamos a organizar en 8 semanas para hacer el sistema de control de ventas en las semanas 1 y 2 analizaremos lo que necesita el cliente y anotaremos los requerimientos, en la semana 3 diseñaremos como va a funcionar la base de datos y las pantallas, de la 4 a la 6 vamos a programar todo en java enseñándole avances al cliente para corregir detalles, en la semana 7 probaremos que todo funcione bien sin errores y en la semana 8 armaremos el manual explicaremos como usar el programa y haremos la entrega final.

PROPUESTA DE TRABAJO

COTIZACIÓN

Este proyecto es parte del Seminario de Culminación de ICO y, como es para la papelería familiar y un trabajo de la escuela, no se cobra nada por hacer el sistema.

[Eliminar este texto y redactar unas líneas que expresen la importancia que se le da al proyecto y expresar agradecimiento anticipado por brindar una oportunidad de colaborar en el crecimiento de su empresa.]

<TERMINAR EL DOCUMENTO>